No : NR-/*E16600*/*2018*/-S0

Perihal : NotulenRapat Web I-Act

Tanggal : 25 Mei 2018

Waktu : 14.45 -15.30

Tempat : OPI

DaftarHadir :

| **No.** | **Pokok / UraianPembahasan** | **RencanaTindakLanjut** | **PenanggungJawab** | **Target Waktu** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | RAM I-ACT | * Dibuatterkait RAM yang akanmengkalkulasisendiri🡪ditampilkan matrix seperti web top risk (Data RAM seperti RU VI) * Di klinikkanke Erick terkait RAM | Omen  Angger |  |
| 2. | Pop Up | * Ditambahkan pop up penjelasanfungsidari field, padasetiap field yang harusdiisi | Omen | 2 |
| 3 | Progress Bar | * Ditentukanpenilaian progress bar nya * Ditambahkan progress bar, * Warna di status dihilangkan   Open : 0%  Waiting Approval : 50%  Closed : 100%  Jikadirejectbaliklagi 0% | Angger  Omen | 2 |
| 4 | Delegasi | * Delegasi / PIC dikuncikejabatan * Dibuat menu delegasike all pekerja&pekerja | Omen | DONE |
| 5 | Menu PIC | * Ditambahkan comment sebelummendelegasikan * Nama menu nya (Comment from **Nama Orang**) | Omen | DONE |
| 6 | Attachment | * Dikasih field RAR | Omen | DONE |
| 7 | Menu PIC | * Ditambahkankolomattachmentnya * Ditambahkannamakonseptor yang membuat | Omen | DONE |
| 8 | Menu Comment karena di reject | * Ditambahkankolom attachment agar histori attachment terecord | Omen | DONE |
| 9 | Konseptor | * Semuapekerja | Omen | DONE |
| 10 | Target waktubisadirevisi | * Ditambahkan menu pere | Omen | 1 |
| 11 | List Action | * Ditambahkan filter untuk source | Omen | 1 |
| 12 | No Notulen | * Diganti No registrasi | Omen | DONE |
| 13 | Role | * Super User :Bisamelakukanapasajatermasuk delete. (OPI) * User : viewer all report, editing task list , create concept ( All Employee) | Omen | 1 |
| 14 | Warna | * DigantiBertemabiru | Omen | DONE |
| 15 | PIC | * Ditambahkan manager * Searching namanyadibuat kaya ecor , yang lebihmudah | Omen | 1 |
| 16 | PIC | * Bisa di input beberapa PIC , bisadiinputbeberapadelegasi * Yang closed bisasalahsatudaripekerja | Omen | On Progress |
| 17 | Tanggal | * Input Sendiri | Omen | DONE |
| 18 | Menu List Action | * DitambahkankolomNo. ReferensiDokumen | Omen | DONE |
| 19 | Menu List | * Pada table ditambahkankolom search ditiapkolom | Omen | 2 |
| 20 | List Penomoran | * Dibuat list nomor | Cita |  |
| 21 | Saat print dibuatpilihan mana yang akandiprint |  | Omen | 1 |
|  | | | | |

Tempat, 25 Mei 2018 Mengetahui

Notulis, Pimpinan Rapat,

*JabatanPimpinanRapat*,

**NimasMayangsari**

**AnggerMaheswara S**